# ГОРОД МОСКВА

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЕ КРЮКОВО

РЕШЕНИЕ

от  15. 02. 2011г. №   02/02- МС

О Программе благоустройства

территории района Старое Крюково в 2011 году.

В соответствии с Законом г. Москвы от 25 ноября 2008 года № 28 «Градостроительный Кодекс города Москвы», п. 20  ст. 8  Закона города  Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пп.11 п.1 ст. 9 Устава внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве  муниципальное Собрание решило:

1. Принять к сведению информацию главы управы района Старое Крюково города Москвы Петровой Л.И  по Программе благоустройства  территории района Старое Крюково города Москвы в 2011году.

2.Одобрить  Программу благоустройства дворовых территорий района  Старое Крюково города Москвы на 2011год, схему размещения благоустраиваемых дворов и проектные решения благоустройства дворовых территорий района. Рекомендовать внести изменения с учетом высказанных замечаний. (Приложение).

3.Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского  административного округа города Москвы и управу  района Старое Крюково города Москвы.

4.Руководителю муниципалитета  Масловой И. И. опубликовать  настоящее решение в газете Старое Крюково.

5.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя  внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве Суздальцеву И.В.

Руководитель внутригородского

муниципального образования

Старое Крюково в городе Москве                                                                 И.В. Суздальцева

Приложение

к решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального

образования Старое Крюково в городе Москве

от 15 февраля 2011 г. № 02/02-МС

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Жилищный фонд  района Старое Крюково  состоит из 58 многоквартирных жилых домов.  За период с 2008 по 2010 год в районе были капитально отремонтированы 28 жилых домов.

В соответствии с программой  по ремонту подъездов,  для выполнения работ в районе Старое Крюково   на 2011 год  выделено финансирование в размере 8157,0 тыс. рублей.  В рамках  выделенного финансирования запланированы работы по приведению в порядок  60 подъездов  в 10 многоквартирных жилых домах в 8-районе и в 1-м   доме в 9 районе.

При выполнении ремонта  подъездов будут выполнены такие основные виды работ:

- ремонт входных дверей,ремонт стен и потолков,ремонт светильников на лестничных клетках,ремонт почтовых ящиков и мусоропроводов.

Ремонт подъездов  в 19  жилых корпусах  будет выполняться   за счет средств, выделяемых управляющим компаниям района ГУП ДЕЗ №3 и ООО «ДЭЗ Панфиловского района»  на содержание, эксплуатацию и ремонт жилого фонда.В районе Старое Крюково в соответствии с данными паспортов 54 двора, общей площадью 552  тыс. кв.м.  Для выполнения  общих работ по благоустройству дворовых территорий  на 2011 год выделено 8511,5 тысяч рублей.

Запланированы работы по обеспечению беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения в количестве 138 погонных метров ,  обустройство мест для временного размещения автомобилей  на 43 машино/места, ремонт 4-х хозяйственных площадок, устройство газонных ограждений в количестве 5448 погонных метров, устройство тротуарных ограждений 190 погонных метров, ремонт газонов  0,14 га.

В районе имеются 39 детских игровых площадок и 4 спортплощадки. По 4-м спортплощадкам на основании технических осмотров составлены дефектные ведомости, определена потребность в необходимом ремонте для обеспечения их нормальной эксплуатации в 2011 году. Планируется установка новой спортивной площадки у корп. 824. Проектная стоимость работ -5 млн.рублей (в настоящее время финансирование не подтверждено).

Дополнительно  в 2011 году будут установлены новые  детские игровые городки на 14-ти дворовых территориях, на эти цели  по программе выделено 8000,0 тысяч рублей.

Площадь асфальтового покрытия района за исключением отмосток и хозяйственных площадок составляет 21,7 тысяч кв.м.

Специалистами управы района совместно с ГУ «ИС ЗелАО» проведено обследование  территории и составлен план по текущему ремонту асфальтового покрытия  большими картами общей  площадью 16,5 тысяч квадратных метров и капитальному ремонту с заменой бортового камня  на площади 5,3 тысячи кв.м.

Объемные показатели и адреса по ремонту асфальтового покрытия  указаны отдельным слайдом.

В 2011 году будет продолжена реализация программы по освобождению дворовых территорий от незаконно установленных металлических тентов типа «Ракушка» и «Пенал».  В плане-графике по району Старое Крюково в текущем году предусмотрен демонтаж 212  металлических тентов.

В районе Старое Крюково кроме дворовых территорий жилых домов, имеются 24 территории учреждений социальной сферы, в том числе:

-18 учреждений подведомственных Зеленоградскому окружному управлению образования,

-1 технологический колледж №49,

-1 учреждение высшего образования МИЭТ,

- 4 учреждения здравоохранения.

Все территории  учреждений образования и здравоохранения в удовлетворительном состоянии, при подготовке к эксплуатации в весенне-летний период там будут проведены все необходимые мероприятия за счет средств текущей эксплуатации.

Также в районе Старое Крюково имеются 21 промышленное предприятие и 3 отдельностоящих предприятия  потребительского рынка. На которых также запланированы работы по благоустройстве

Ремонт подъездов

|  |  |  | Общая |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № корп. | № подъезда | стоимость |
|  |  |  | работ |
|  |  |  | тыс. руб |
| 1 | 801 | 1-10 | 1220 |
| 2 | 802 | 1-10 | 1220 |
| 3 | 803 | 1-10 | 1220 |
| 4 | 807 | 1 | 122 |
| 5 | 808 | 1 | 122 |
| 6 | 810 | 1-6 | 732 |
| 7 | 811 | 1-6 | 732 |
| 9 | 815 | 1-10 | 1220 |
| 10 | 828а | 1-3 | 804 |
| 11 | 828б | 1 | 255 |
| ВСЕГО по 8 району |  |  | 7647 |
| 12 | 922 | 1-2 | 510 |
| Всего по 9 району |  |  | 510 |
| Всего по Старому Крюково |  |  | 8157 |

| № п/п | Адрес | Серия | Год постройки | Вид работ и место их проведения | Объемы работ | Стоимость (тыс. руб.) | Сроки производства работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Натур. показатели | ед. изм. |  | Начало | Окончание |
| 1 | Замена крупногабаритного лифтового оборудования |
|  | 808 | индивид. | 1974 | замена КВШ | 1 | шт. | 42,9 | май | август |
|  | 808 | индивид. | 1974 | замена КВШ | 1 | шт. | 38,2 | май | август |
|  | 828 а | П 46М | 1997 | замена КВШ | 1 | шт. | 31,1 | май | август |
|  | 828 а | П 46М | 1997 | замена КВШ | 1 | шт. | 31,1 | май | август |
|  | 828 б | II-68 | 1997 | замена системы управления, лебедки гл.привода лифта | 2 | шт. | 1724,4 | май | август |
|  | 909 | II-68 | 1975 | замена КВШ | 1 | шт. | 41,6 | май | август |
|  | 922 | II-68 | 1975 | замена КВШ | 1 | шт. | 41,6 | май | август |
|  | 922 | II-68 | 1975 | замена КВШ | 1 | шт. | 46,4 | май | август |
|  | 905 | II-68 | 1974 | замена КВШ | 1 | шт. | 41,6 | май | август |
|  | 905 | II-68 | 1974 | замена КВШ | 1 | шт. | 46,4 | май | август |
|  | 916 | II-68 | 1976 | замена КВШ | 1 | шт. | 46,4 | май | август |
|  | 915 | II-68 | 1976 | замена КВШ | 1 | шт. | 46,4 | май | август |
|  | 903 | II-49 | 1974 | замена КВШ | 1 | шт. | 42,3 | май | август |
|  | 931 | II-47 | 1977 | замена лебедки, тяговых канатов, эл.двигателя, главного привода лифта | 1 | шт. | 272,6 | май | август |
| Итого: |  |  |  | 2493 |  |  |
| 2 | Замена электроплит |
|  | По списку |  |  |  | 72 | шт. | 857 | май | август |
| Итого: |  |  |  | 857 |  |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации |
| 1 | 813 | II-49 | 1973 | проект на замену мягкой кровли | 1421 | кв. м | 180 | февраль | май |
| 2 | 812 | II-49 | 1973 | проект на замену мягкой кровли | 1695 | кв. м | 210 | май | август |
| 3 | 810 | II-49 | 1973 | проект на замену мягкой кровли | 1952 | кв. м | 260 | май | август |
| 4 | корп. 801 | II-49 | 1973 | вынос внутрипанельных стояков ц/о |  |  | 300,00 | май | июнь |
| 5 | корп. 802 | II-49 | 1973 | вынос внутрипанельных стояков ц/о |  |  | 300,00 | май | июнь |
| 6 | корп. 803 | II-49 | 1972 | вынос внутрипанельных стояков ц/о |  |  | 300,00 | май | июнь |
| Итого: |  |  |  | 1550 |  |  |
| 4 | Устройство козырьков входов |
| 1. | корп. 905 | II-68 | 1974 | Устройство козырьков входов | 39 (19,5 х 2) | кв. м | 318,1 (159,05х2) | июнь | август |
| 2. | корп. 906 | II-68 | 1975 | Устройство козырьков входов | 39 (19,5 х 2) | кв. м | 318,1 (159,05х2) | июнь | август |
| 3. | корп. 908 | II-68 | 1974 | Устройство козырьков входов | 39 (19,5 х 2) | кв. м | 318,1 (159,05х2) | июнь | август |
| 4. | корп. 909 | II-68 | 1975 | Устройство козырьков входов | 39 (19,5 х 2) | кв. м | 318,1 (159,05х2) | июнь | август |
| 5. | корп. 913 | II-68 | 1974 | Устройство козырьков входов | 39 (19,5 х 2) | кв. м | 318,1 (159,05х2) | июнь | август |
| 6. | корп. 914 | II-68 | 1976 | Устройство козырьков входов | 39 (19,5 х 2) | кв. м | 318,1 (159,05х2) | июнь | август |
| 7. | корп. 915 | II-68 | 1976 | Устройство козырьков входов | 39 (19,5 х 2) | кв. м | 318,1 (159,05х2) | июнь | август |
| 8. | корп. 916 | II-68 | 1976 | Устройство козырьков входов | 39 (19,5 х 2) | кв. м | 318,1 (159,05х2) | июнь | август |
| 9. | корп. 917 | II-68 | 1975 | Устройство козырьков входов | 39 (19,5 х 2) | кв. м | 318,1 (159,05х2) | июнь | август |
| Итого: |  | 351 |  | 2862,9 |  |  |
| ВСЕГО ПО РАЙОНУ СТАРОЕ КРЮКОВО: |  |  |  | 7762,9 |  |  |

Сводные финансовые показатели плана на 2011 год

| №№ п/п | Планируемые виды работ | Планируемые финансовые средства (рубли) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка новых детских игровых комплексов | 8 000 000 |
| 2 | Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 13 129 200 |
| 3 | Проведение работ по благоустройству дворовых территорий | 8 511 500 |
| 4 | Проведение работ по ремонту подъездов многоквартирных жилых домов | 8 157 000 |
| 5 | Проведение выборочных капитальных ремонтов | 7 762 900 |
|  | ИТОГО по району Старое Крюково | 45 560 600 |

Титульный список установки детских игровых комплексов

на дворовых территориях района Старое Крюково

в 2011 году.

| № п/п | Дворовая территория | Фирма изготовитель, маркировка комплекса | Цена без НДС, тыс.руб. | Цена с НДС, тыс. РУб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 813 | ООО "Вивана", ИК-112 | 244 700 | 288 746 |
| 2 | 839 | ООО "Вивана", ИК-111 | 436 200 | 514 716 |
| 3 | 837 | ООО "Вивана", ИК-107 | 209 400 | 247 092 |
| 4 | за п-кой 105 | ООО "Вивана", ИК-112 | 244 700 | 288 746 |
|  |  | Спорт. Комплекс СК-2.4.00 | 81 400 | 96 052 |
| 5 | 812 | ООО "Вивана", ИК-112 | 244 700 | 288 746 |
| 6 | 931-933 | ООО "Вивана", ИК-111 | 436 200 | 514 716 |
|  |  | Спорт. Комплекс СК-2.4.00 | 81 400 | 96 052 |
| 7 | 902 | ООО "Вивана", ИК-107 | 209 400 | 247 092 |
| 8 | 908-909 | ООО "Вивана", ИК-111 | 436 200 | 514 716 |
| 9 | 919 | ООО "Вивана", ИК-112 | 244 700 | 288 746 |
| 10 | 913 | ООО "Вивана", ИК-107 | 209 400 | 247 092 |
| 11 | 927 | ООО "Вивана", ИК-107 | 209 400 | 247 092 |
| 12 | 925 | ООО "Вивана", ИК-107 | 209 400 | 247 092 |
| 13 | 815 | ООО "Вивана", ИК-111 | 436 200 | 514 716 |
| 14 | 834А,Б,В | ООО "Вивана", ИК-111 | 436 200 | 514 716 |
|  | скамейки | Тип 5, МФ-1.2.04.00- 24 шт. | 165 600 | 195 408 |
|  | урны | Тип 2, МФ-1.5.02.00- 25 шт. | 55 000 | 64 900 |
|  | качели | Двухпролетные, И.О.-З.З.ОЗ.ОО - 8 шт. | 194 400 | 229 392 |
|  | песочница | Из бруса, ИО-1.7.03.01 -12 шт. | 97 200 | 114 696 |
|  | МАФ Парусник | И.о.-1.10.02.00 -3 шт. | 41 400 | 48 852 |
| i | Дополнительно | ООО "Вивана", ИК-111 | 436 200 | 514 716 |
|  |  | Спорт. Комплекс СК-2.4.00 | 81 400 | 96 052 |
|  |  | ООО "Вивана", ИК-107 | 209 400 | 247 092 |
|  |  |  | 5 650 200 | 6 667 236 |
|  |  | Включая 20% демонтаж, монтаж |  | 1 333 447 |
|  |  | Всего: | 5 650 200 | 8 000 000 |

|  | Единицы измерения | Всего по району: |
| --- | --- | --- |
| Количество дворов (по паспортам) | шт. | 54 |
| Площадь | кв.м | 552 |
| Затраты всего: | тыс.руб. | 8 511 540 |
| в том числе по видам работ: |  |  |
| Обеспечение плавного сопряжения уровней покрытий для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения | тыс.руб. | 607 200 |
|  | пог.м | 138 |
| Ремонт и устройство мест для временного размещения автомобилей | тыс.руб. | 890 060 |
|  | маш/мест | 43 |
| Посадка зеленых насаждений | тыс.руб. | 0 |
|  | шт. | 0 |
| Ремонт детских площадок с заменой конструктивных элементов | тыс.руб. | 0 |
|  | шт. | 0 |
| Ремонт площадок для отдыха | тыс.руб. | 0 |
|  | шт. | 0 |
| Капитальный ремонт спортивных площадок | тыс.руб. | 0 |
|  | шт. | 0 |
| Ремонт МАФ декоративного назначения | тыс.руб. | 0 |
|  | шт. | 0 |
| Ремонт хозяйственноых площадок | тыс.руб. | 200 000 |
|  | шт. | 4 |
| Ремонт площадок для выгула собак | тыс.руб. | 0 |
|  | шт. | 0 |
| Устройство газонных ограждений | тыс.руб. | 6 047 280 |
|  | пог.м | 5 448 |
| Устройство тротуарных ограждений, шт. | тыс.руб. | 175 570 |
|  | пог.м | 190 |
| Ремонт зазонов | тыс.руб. | 491 430 |
|  | кв.м. | 1 489 |
| Прочие | тыс.руб. | 100 000 |

|  | Единицы измерения | Всего по району: | 914-917 | 918-919 | 915 | 803 | 801-803 | 803-810 | 812 | 924 | 828а,б | 927-928 | 909 | 924-918 | 925-927 | 811 | 810 | 803 | 828б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь асфальтового покрытия района* | кв.м | 21 737 | 5 356 | 4 039 | 1 000 | 2 500 | 1 130 | 1 200 | 1 000 | 870 | 1 263 | 500 | 500 | 740 | 211 | 500 | 200 | 528 | 200 |
| Затраты всего: | тыс.руб. | 13 129 151 | 2 924 376 | 2 716 354 | 546 000 | 1 365 000 | 760 980 | 1 000 200 | 546 000 | 463 420 | 689 598 | 372 360 | 273 000 | 404 040 | 309 247 | 273 000 | 109 200 | 272 976 | 103 400 |
| в том числе по видам работ: |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт с заменой бортового камня | тыс.руб. | 4 157 643 |  | 1 251 436 |  |  | 760 980 | 1 000 200 |  | 463 420 |  | 372 360 |  |  | 309 247 |  |  |  |  |
|  | кв.м | 5 267 |  | 1 356 |  |  | 1 130 | 1 200 |  | 870 |  | 500 |  |  | 211 |  |  |  |  |
| Текущий ремонт картами более 100 кв.м. | тыс.руб. | 8 971 508 | 2 924 376 | 1 464 918 | 546 000 | 1 365 000 |  |  | 546 000 |  | 689 598 |  | 273 000 | 404 040 |  | 273 000 | 109 200 | 272 976 | 103 400 |
|  | кв.м | 16 470 | 5 356 | 2 683 | 1 000 | 2 500 |  |  | 1 000 |  | 1 263 |  | 500 | 740 |  | 500 | 200 | 528 | 200 |

Приложение

к решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования

Старое Крюково в городе Москве

от 15.02.2011г.№ 02/02 –МС

На заседании муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Старое Крюково  в городе Москве 15.02.2011 года при обсуждении вопроса «О Программе благоустройства территории района Старое Крюково в 2011 году» от депутатов  и жителей поступили следующие предложения:

1. При благоустройстве  корпусов 904, 903, поставить на тротуарах оградительные столбики от машин.

2. По возможности установить скамейки на Каштановой аллее,  в лесной полосе от корпуса 914 до магазина «Пятерочка»,  от корпуса 914 до поликлиники № 201.

3. Как можно больше парковочных мест.

4.  Ремонт асфальтового покрытия у корпуса 813-814.